АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
БАГАНСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06 2016г.   № 59

«Об утверждении муниципальной Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области на 2016-2026 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную Программу комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области на 2016-2026 годы  (Приложение № 1).

- Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования Лозовского сельсовета» и на официальном сайте в сети «Интернет».

Глава Лозовского сельсовета

Баганского района

Новосибирской области                                                                      А.А.Баранчиков

Приложение

к постановлению администрации

Лозовского сельсовета

30.06.2016 года № 59

Муниципальная программа комплексного  развития систем транспортной инфраструктуры на территории Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области на 2016-2026 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы  комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области на 2016-2026 годы

| Наименование программы | Муниципальная программа «комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области на 2016-2026 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; # - Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Генеральный план Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области; - Устав Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области |
| Разработчик программы | Администрация Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области |
| Исполнители программы | Администрация Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области |
| Цель программы | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области |
| Задачи программы | - Повышение надежности системы транспортной инфраструктуры; - Обеспечение более комфортных условий проживания населения Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области |
| Сроки реализации программы | 2016 – 2026 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства местного и федерального бюджета: 2016 г. – 4179 тыс., руб. Средства местного и федерального бюджета на 2017-2026 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Мероприятия программы | - разработка проектно-сметной документации; - приобретение материалов; - мероприятия по организации дорожного движения; - ремонт, содержание автомобильных дорог. |

1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области на 2016-2026 годы. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- состояние транспортной инфраструктуры.

- Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

1.1.  Демографическое развитие сельского поселения.

МО Лозовской сельсовет был организован в 1920 году. Территория поселения расположена в юго-западной части Новосибирской области на расстоянии 503км., от областного центра г. Новосибирска, 3 км от районного центра  с. Баган.

На территории расположено 7 населенных пунктов: с. Лозовское, с. Вознесенка,  с. Славянка, п. Первомайский, п. Водино, д. Караси, д. Нижний Баган.       Административным центром является село Лозовское.

На 1 января 2016 года общая численность поселения составляет  1657  человека, из них - с. Лозовское - 344 чел, с. Вознесенка - 688 чел., с. Славянка – 96 чел,                 п. Первомайский – 149 чел., п. Водино – 184 чел., д. Караси – 112 чел., д. Нижний Баган – 84 чел.

Лозовской сельсовет находится в западной части Баганского района Новосибирской области. На востоке Лозовской сельсовет граничит с Баганским сельсоветом, на юге с Кузнецовским сельсоветом, на юго-западе с Казанским.

Село Лозовское - административный центр муниципального образования. Связь между населенными пунктами внутри поселения и выход за его границы осуществляется автомобильным видом транспорта.

Общая протяженность дорог местного значения – 15,2 км.

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Лозовского сельского поселения характеризуется следующими показателями:

| Наименование показателя | Факт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Численность населения поселения, человек | 1800 | 1719 | 1677 | 1657 |

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов транспортной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  Лозовского сельсовета.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

Основные задачи Программы

- модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства;

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

Сроки и этапы реализации программы

Срок действия программы 2016 – 2026 годы.  Реализация программы будет осуществляться весь период.

3. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры, целевые индикаторы.

3.1. Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

-тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным снижением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;

-состояние существующей системы  транспортной инфраструктуры	.

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

- Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

- Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости  уже проведенных аналогичных мероприятий.

- Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета сельского поселения, а также внебюджетные источники.

- Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

  - Система дорожной деятельности

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:

- Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;

- Обеспечение безопасности дорожного движения.

3.3. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией Лозовского сельского поселения. Для решения задач Программы предполагается использовать средства местного бюджета.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Лозовского сельского поселения, генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития социальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются администрация Лозовского сельского поселения и Совет депутатов Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области.

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Лозовского сельского поселения и Совет депутатов Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

4. Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- модернизация и обновление  транспортной инфраструктуры поселения;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

Приложение № 1 к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Лозовского сельсовета Баганского

района Новосибирской области на 2016-2026 годы

| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс.,руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт автомобильной дороги в с. Лозовское, ул. Садовая | 2016 г. | ФБ 1558 | администрация Лозовского сельсовета |
|  | Капитальный ремонт автомобильной дороги в с. Вознесенское | 2016г. | ФБ 1424 МБ 215 | администрация Лозовского сельсовета |
|  | Устройство искусственных сооружений | 2016г. | 210 | администрация Лозовского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильной дороги (укрепление обочин, очистка канав) | 2016г. | 520 | администрация Лозовского сельсовета |
|  | Разработка проектно-сметной документации | 2016г. | 70 | администрация Лозовского сельсовета |
|  | Мероприятия по организации дорожного движения | 2016г. | 20 | администрация Лозовского сельсовета |
|  | Приобретение материалов | 2016г. | 162 | администрация Лозовского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильной дороги (укрепление обочин, очистка канав) | 2017г. | 480 | администрация Лозовского сельсовета |
|  | Разработка проектно-сметной документации | 2017г. | 66 | администрация Лозовского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильной дороги (укрепление обочин, очистка канав) | 2018г. | 500 | администрация Лозовского сельсовета |
|  | Разработка проектно-сметной документации | 2018г. | 78 | администрация Лозовского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильной дороги (укрепление обочин, очистка канав) | 2019г. | 520 | администрация Лозовского сельсовета |
|  | Разработка проектно-сметной документации | 2019г. | 65 | администрация Лозовского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильной дороги (укрепление обочин, очистка канав) | 2020г. | 515 | администрация Лозовского сельсовета |
|  | Разработка проектно-сметной документации | 2020г. | 70 | администрация Лозовского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильной дороги (укрепление обочин, очистка канав) | 2021г. | 490 | администрация Лозовского сельсовета |
|  | Разработка проектно-сметной документации | 2021г. | 75 | администрация Лозовского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильной дороги (укрепление обочин, очистка канав) | 2022г. | 505 | администрация Лозовского сельсовета |
|  | Разработка проектно-сметной документации | 2022г. | 70 | администрация Лозовского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильной дороги (укрепление обочин, очистка канав) | 2023г. | 500 | администрация Лозовского сельсовета |
|  | Разработка проектно-сметной документации | 2023г. | 68 | администрация Лозовского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильной дороги (укрепление обочин, очистка канав) | 2024г. | 495 | администрация Лозовского сельсовета |
|  | Разработка проектно-сметной документации | 2024г. | 75 | администрация Лозовского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильной дороги (укрепление обочин, очистка канав) | 2025г. | 520 | администрация Лозовского сельсовета |
|  | Разработка проектно-сметной документации | 2025г. | 68 | администрация Лозовского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильной дороги (укрепление обочин, очистка канав) | 2026г. | 515 | администрация Лозовского сельсовета |
|  | Разработка проектно-сметной документации | 2026г. | 72 | администрация Лозовского сельсовета |